Z M L U V A    O    D I E L O

č. zhotoviteľa: 79 0601 14468 5 014

č. objednávateľa: .....................

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„I/18, Makov – Valašský šenk, obnova krytu“

Čl.1 Zmluvné strany

- Objednávateľ :     		Slovenská správa ciest

Sídlo:                             	Miletičova 19, 826 19  Bratislava

Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera. – generálny riaditeľ

Právna forma:      	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, poverenie

podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12.októbra 2007

IČO:   			003328

DIČ:			2021067785

Bankové spojenie: 			Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:   			7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

-  vo veciach zmluvných:          JUDr. Radoslav Jandzík  -  právnik

Ing. Dagmar Mináriková -  odd. verejného obstarávania

-  vo veciach technických:         Ing. Marián Pikuliak       - nám. správy a prevádzky ciest

-  vo veciach cenových:             p. Jolana Merjadová

-  vo veciach ekonomických:     p. Katarína Staneková     - útvar ekonomický

-  vo veciach kontroly:		Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - útvar kontroly, kvality a

skúšobníctva

tel.:  041/507 46 24,  fax.:  041/507 46 26, 15

e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk, marian.pikuliak@ssc.sk

1.2. Zhotoviteľ :	Skanska DS a. s.

Bohunická 133 / 50

619 00 Brno

registrácia :       	oprávněná podnikat na území Slovenské republiky prostřednictvím Skanska DS a. s. – organizační zložka     Slovensko Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza zapísaná

v Obchodnom registri na Okresném súdu Trenčín,

oddiel Po, vložka 10161/R.

konající :          	Ing. KOPÁČ Jaroslav - riaditeľ závodu

Ing. LINTNER Jan - obchodný námestník riaditeľa

sídlo strediska		Pavelkova 6 / 1 133, 772 11 Olomouc

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ závodu : Ing. KOPÁČ Jaroslav

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzk. jednotky : Ing. KRUPKA Aleš

stavbyvedúci: Ing. SEDLÁK Pavel

majster – Ing. CHALUPNÍK Pavel

príprava zakázky – HOLEC Pavel

bankové spojenie:	Citibank Slovakia Bratislava

číslo účtu:             	2005341209/8130

IBAN : 		SK22 8130 000 0020 0534 1209

IČO:                     	36061603

DIČ:                     	SK2020236548

telefón:                  	+ 420 558 404 101

fax:                        	+ 420 585 437 393

e-mail:               	pavel.holec@skanska.cz, pavel.sedlak@skanska.cz

Čl.2 Predmet zmluvy

  - Predmet zmluvy je vykonanie stavebných prác: „I/18, Makov – Valašský šenk, obnova krytu“

Miesto stavby: I/18, Makov – Valašský šenk, okres Čadca

Čl.3 Podklady

3.1 	Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:

- táto zmluva

- cenová ponuka zhotoviteľa s uvedenými jednotkovými cenami na vykonanie prác ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy

- platné technické a právne normy

Uvedené zmluvné podklady platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

Čl.4 Cena diela

4.1 	Dohodnutá cena diela, vyplývajúca zo stanovených jednotkových, ktorú zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, s pevnými jednotkami, stanovenými v závislosti na technickej špecifikácii a na výmerách a je nasledovná:

|  | Úsek č. 1 - I/18, km 411,950 – 412,530 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Výmera v m2 |  | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH | Cena v SKK bez DPH |
| 1 | Frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km |  |  | 4 292 |  | 1,602 | 6 875,784 | 207 131,920 |
| 2 | Spojovací postrek |  |  | 4 292 |  | 0,456 | 1 957,152 | 58 886,240 |
| 3 | SMA 11 0 PMB, 50 mm / AKMS / |  |  | 4 292 |  | 10,037 | 43 078,804 | 1 297 814,960 |
| 4 | Úsek č. 1 spolu |  |  |  |  |  | 51 911,740 | 1 563 833,120 |
|  | Úsek č. 2 - I/18, km 430,200 – 430,850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Výmera v m2 |  | Jednotková cena v € | Cena v € bez DPH | Cena v SKK bez DPH |
| 5 | Frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km |  |  | 5 545 |  | 1,602 | 8 883,090 | 267 611,960 |
| 6 | Spojovací postrek |  |  | 5 545 |  | 0,456 | 2 528,520 | 76 174,193 |
| 7 | SMA 11 0 PMB, 50 mm / AKMS / |  |  | 5 545 |  | 10,037 | 55 655,165 | 1 676 667,500 |
| 8 | Úsek č. 2 spolu |  |  |  |  |  | 67 066,775 | 2 020 453,500 |

Spolu úseky č. 1, 2						 118 978,510 €

19% DPH 	  						   22 605,916 €

C e l k o m                                                                       141 584,420 € (4 265 372,20 Sk)

Zmluvná cena s DPH slovom: Jednostoštyridsaťjedentisícpäťstoosemdesiatštyri 420/100€.

4.2       Fakturácia sa vykoná v rozsahu skutočne vykonaných výmer a prác za

jednotkové ceny.

4.3 	Zvýšenie objemu prác položiek ponuky bude zapísané v stavebnom denníku, práce navyše nad rámec ponuky budú rovnako zapísané do stavebného denníka spolu so vzájomne prerokovanou cenou.

4.4 	Fakturovať bude zhotoviteľ iba skutočne vykonané práce.

Čl.5 Termín plnenia

5.1 	Termín uskutočnenia prác:

Realizácia: september 2009

5.2	Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa k prevzatiu staveniska bez právnych a

faktických vád v termíne najneskôr 3 dni pred začatím prác.

5.3	Pri nevhodných klimatických podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz) bude termín

dokončenia posunutý o vynútenú dobu prestojov, odsúhlasenou v stavebnom denníku.

5.4	Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov,

aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.

5.5	V prípade presunu začatia diela z viny objednávateľa bude posunutý o rovnaký časový úsek aj termín dokončenia diela.

Čl. 6 Odovzdanie a prevzatie diela

6.1	Zhotoviteľ vyzve písomne 1 deň pred ukončením diela objednávateľa k prevzatiu vykonaného diela .

Za zhotoviteľa sú zodpovední pracovníci na stavbe Ing. KRUPKA Aleš, za objednávateľa činnosť stavebného dozoru, zastupovanie pri preberaní a odovzdávaní prac a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje p. Anna Hýllová (041/5074646, 0903892107), Ing. Róbert Zárodňanský (041/4333986, 0903892152) a Ing. Róbert Gavula (0903 224 179).

6.2	Dielo bude odovzdané preberacím konaním. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie kópie stavebného denníka, úspešné vykonanie predpísaných skúšok a predloženie elaborátu kvality (dokumentácia o kvalite stavby) odsúhlasený OL SSC IVSC Žilina. Dielo bude považované za dokončené až ukončením preberacieho konania potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, po ktorom je možné vystaviť faktúru. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať  dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky. Vadou sa pri tom rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými predpismi.

Čl.7 Záručná doba

7.1	Záručná doba na dielo predstavuje 36 mesiacov  a začína dňom prevzatia hotového diela objednávateľom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia diela. V záručnej dobe bude dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerane obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením a vlastnosti primerane vplyvu poveternostných podmienok.

7.2	Výslovne sa dohoduje, že na vady diela, vzniknuté po prevzatí diela, spôsobené údržbou vozovky, násilným poškodením ťažkými mechanizmami, účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú konštrukciu, sa záruka nevzťahuje.

7.3	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami.

Čl.8 Platobné podmienky

8.1	Faktúra bude vystavená na základe súpisu skutočne vykonaných prác po riadnom prevzatí diela bez vád a nedorobkov na základe protokolu o predaní a prevzatí diela.

8.2	Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania na účet zhotoviteľa.

Čl.9 Zmluvné pokuty

9.1 		Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2		Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za vadu alebo nedorobok a za každý deň omeškania.

9.3.		V prípade oneskorenia úhrady faktúry objednávateľom, podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, môže si zhotoviteľ uplatňovať úroky z omeškania 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

9.4.		Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5-10 mm, zaplatiť pokutu vo výške 1.000 € za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať bezodkladne opravu.

Čl. 10 Ostatné dohody

10.1	Pred začatím prác predá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko prosté všetkých právnych i faktických závad a zoznámi ho so špecifickými miestnymi podmienkami.

10.2	Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.

Čl.11  Záverečné ustanovenia

11.1   Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.

11.2   Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnený zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

11.3   Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných Dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené  a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

#### V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami       Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.

## Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. Účinnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Žilina, dňa ................... 2009                                            Olomouc, dňa ................... 2009

OBJEDNÁVATEĽ :                                                             ZHOTOVITEĽ :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 	       Ing. Jaroslav Kopáč

riaditeľ IVSC Žilina		          riaditeľ závodu

na základe plnej moci

Ing. Lintner Jan

obchodný námestník riaditeľa

na základe plnej moci

Preveril: Ing. Pikuliak