DODATOK Č.1 k ZMLUVE O DIELO

Číslo ZoD objednávateľa: Z-600/2010

podpísaná v Žiline dňa 22.3. 2010 Doc. Ing. Ivanom Hlavoňom, CSc., riaditeľom IVSC Žilina

Číslo ZoD zhotoviteľa: 100006-01

podpísaná v Žiline dňa 22.3. 2010 Ing. Ivanou Šubjakovou, konateľkou spoločnosti Fidop, s.r.o.

Uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:			Slovenská správa ciest

Sídlo:					Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:			Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	JUDR. Zachar Vladimír

riaditeľ

Sídlo:					ul. Martina Rázusa 104/A,    010 01 Žilina

podľa listu č.:  zo dňa

Právna forma:				Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 					a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo

dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo

dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Osoby oprávnené okovať:

- vo veciach zmluvných:			JUDr. Radoslav Jandzík	-právnik

Ing. Dagmar Mináriková		-odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:		Ing. František Faktor, PhD.	-námestník úseku inv. prípravy

Ing. Matúš Salát		-vedúci odd. prípravy stavieb

Ing. Vojteková Zuzana		-predinv. a inv. príprava stavieb

- vo veciach cenových:			p. Jolana Merjadová

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:				7000135433/8180

IČO:					00 33 28

DIČ:					2021067785

Spojenie: tel.:				041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)

(ďalej len "objednávateľ")

- a –

ZHOTOVIteľ:			Fidop, s.r.o. (zástupca združenia FIDOP)

Sídlo:	Jánošíkova 21, 010 01 Žilina

Právna forma:			s.r.o.

Zápis v obchodnom registri: 	Okresného súdu v Žiline / oddiel s.r.o. / vložka 12455/L

Štatutárny orgán: 		Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti

v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:		Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti

- vo veciach technických:	Ing. Ivana Šubjaková, konateľka spoločnosti
Ing. Lukáš Rolko, vedúci projektant

- vo veciach cenových: 		Ing. Róbert Gavula, obchodný riaditeľ

Bankové spojenie:		ČSOB, a.s., Žilina

Číslo účtu:				184270653/7500

IČO: 				363 94 343

DIČ:				2020105142

IČ DPH:				SK2020105142

Telefónne spojenie:		041/ 56 405 66

Fax:				041/ 56 405 66

E-mail:				i.subjakova@fidop.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

na vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty

pre stavbu „ I/70 Párnica – zosuv (cca km 4,963 – km 5,631)“

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú k vyššie spomínanej Zmluve o dielo dodatok č. 1 nasledovného znenia:

K čl. 3	ROZSAH A OBSAH

3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).

Rozsah a obsah diela tak ako je špecifikovaný v článku 3.1 sa upraví podľa bodov vypísaných v Technickej správe dodatku č. 1 k  ZoD.

K čl. 5	TERMÍN PLNENIA

5.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1	Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie predloží: 3 týždne pred termínom dodania na dobu 10 pracovných dní,

Čistopis DSP dodá v termíne do 9.07.2010.

čl. 6	CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tohto dodatku:

| Naviac práce | Cena bez DPH v € | DPH 19% v € | Cena s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- |
| Doplňujúce geodetické práce | 651,00 | 123,69 | 774,69 |
| Naviac práce na DSP | 4 940,00 | 938,60 | 5 878,60 |
| Naviac práce na DP | 856,00 | 162,64 | 1 018,64 |
| Naviac práce na DRS | 2 730,00 | 518,70 | 3 248,70 |
| Naviac yytyčovacie práce | 525,00 | 99,75 | 624,75 |
| SPOLU | 9 702,00 | 1 843,38 | 11 545,38 |

Slovom: jedenásťtisícpäťstoštyridsaťpäť  EUR a tridsaťosem centov

Cena stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

Špecifikácia ceny je uvedená v Technickej správe dodatku č. 1.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

Tento dodatok vzniká prejavením súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

Dodatok vrátane prílohy má 5 strán. Je  vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy :	Technická správa dodatku č. 1 ZoD

Objednávateľ:							Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa							V Žiline, dňa 3.5.2010

## ...........................................					...............................................

JUDr. Zachar Vladimír					Ing. Ivana Šubjaková

riaditeľ						konateľka spoločnosti Fidop, s.r.o.